



ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам формирования 
перечня мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период 2026-2030 годов

Дата проведения: 23.09.2026
Время проведения: 11:30
Место проведения: г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 404 

Участники заседания:
	Пихней Анастасия Александровна 
	- исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми

	Авакян 
Анна Робертовна
	- начальник отдела развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Минстрой Республики Коми)

	Кузнецова Александра Григорьевна
	- консультант отдела развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса Минстроя Республики Коми

	Раевская 
Инна Николаевна
	- начальник отдела регулирования тарифов в сфере газоснабжения Министерства тарифного регулирования Республики Коми

	Волков
Дмитрий Сергеевич
	- заместитель генерального директора  по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ВКС)

	Жаринов Антон Александрович
	- заместитель генерального директора по строительству          и инвестициям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

	Химишинец 
Айгюль Игоревна
	- начальник отдела реализации проектов технологического присоединения 
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

	Ефимов 
Михаил Валерьевич
	- начальник управления реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Сыктывкар»

	Семуха Сергей Витальтевич
	- заместитель начальника единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газификация» (ВКС)

	Горбенко Максим Сергеевич
	- главный специалист отдела по работе с регионами, группы по работе с СЗФО Управления догазификации ООО «Газпром газификация» (ВКС)

	Руденко 
Виталий Геннадьевич
	- заместитель главы администрации МО «Усинск» (ВКС)

	Кузиванов Александр Иванович
	- заместитель руководителя администрации 
МО «Княжпогостский» (ВКС)

	Садовский
Алексей Викторович
	- заместитель руководителя администрации 
МО «Корткеросский» (ВКС)

	Новикова 
Наталья Викторовна
	- Глава муниципального округа «Вуктыл» 
Республики Коми - руководитель администрации (ВКС)

	Гоголева
Виктория Викторовна
	- заместитель руководителя администрации 
МР «Сосногорск» – начальник управления ЖКХ (ВКС)

	Сахарова 
Екатерина Игоревна
	- исполняющий обязанности директора 
МКУ  «Управление капитального строительства» администрации МР «Печора» (ВКС)

	Алейников
Андрей Аркадьевич
	- заместитель руководителя администрации 
МР «Усть-Вымский» по вопросам строительства и ЖКХ  (ВКС)

	Анисимов 
Алексей Васильевич
	- первый заместитель руководителя администрации 
МР «Сысольский» (ВКС)

	Карин 
Павел Викторович
	- заместитель руководителя администрации 
МР «Сыктывдинский» (ВКС)

	Артемьев 
Петр Петрович 
	- первый заместитель руководителя администрации 
МО «Ухта» (ВКС)

	Рунов 
Николай Дмитриевич
	- исполняющий обязанности руководителя администрации МР «Троицко-Печорский» (ВКС)

	Худяев 
Михаил Михайлович
	- заместитель руководителя администрации 
МР «Прилузский» (ВКС)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организация работы администраций муниципальных образований Республики Коми с собственниками домовладений, планируемых к подключению к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации, подлежащих к подключению в текущем году.
2. Предложение по упрощению порядка оформления ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов.

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
1.1. О текущем состоянии и перспективах подключения домовладений в рамках газификации и догазификации в населенных пунктах Республики Коми, в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в 2026 году. 
1.2. О проводимой работе с Министерством здравоохранения Республики Коми по газификации фельдшерско-акушерских пунктов.
1.3. Предложение об утверждении уведомительного порядка оформления ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов-вводов и упрощенный порядок на размещение газопроводов при реализации мероприятий по догазификации.
2. Организовать взаимодействие органов местного самоуправления Республики Коми с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
2.1. Органам местного самоуправления назначить ответственных за взаимодействие с представителями АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по вопросам газификации в срок до 05.10.2026.
2.2. Органам местного самоуправления провести совместные встречи с жителями населенных пунктов, в которых имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, для информирования граждан о программе газификации Республики Коми в срок до 30.10.2026. 
2.3. Органам местного самоуправления в населенных пунктах: д. Жуэд, 
д. Кебырыб, д. Парчег, д. Разгорт, д. Тыдор, с. Межадор, д. Чукачой, д. Шорйыв, д. Ягдор, с. Гам, д. Кырув, д. Большая Слуда и Малая Слуда сформировать и представить в адрес Минстроя Республики Коми и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» подомовые списки граждан, желающих газифицировать свои домовладения с учетом соответствия их домовладений критериям Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, в срок до 30.10.2026.
По итогам проведенной работы информировать Минстрой Республики Коми.
3. Органам местного самоуправления:
3.1. Не реже одного раза в год проводить полную инвентаризацию домовладений, ежеквартально направлять в адрес АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» уточненную информацию по потенциалу подключения к сетевому природному газу, в связи с вводом новых домовладений и убытием ветхих (аварийные) домовладений.
3.2. На регулярной основе осуществлять информационную работу с гражданами по вопросам газификации, в том числе путем размещения актуальной информации на стендах и сайтах муниципалитетов. Ссылки на информационные ресурсы в сети «Интернет» направить в адрес Минстроя Республики Коми в срок до 05.10.2026.
3.3. Рассмотреть возможность оптимизации процедуры по выдаче ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов. Информировать Минстрой Республики Коми в срок до 15.10.2026. 
4. Администрации МО ГО «Сыктывкар» в целях увеличения темпов подключения домовладений к сети газоснабжения провести личные приемы граждан и руководителей сельских поселений (не менее 2-х) с участием представителей АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в срок до 31.10.2026. 
По итогам проведенной работы информировать Минстрой Республики Коми.
5. Администрациям МО ГО «Сыктывкар» и МО МО «Ухта» в целях увеличения темпов подключения домовладений, расположенных на территории садовых некоммерческих товариществ (далее – СНТ) к сети газоснабжения, провести рабочие встречи с председателями СНТ. Информировать Минстрой Республики Коми в срок до 31.10.2026.





Председатель  									        А.А. Пихней



