ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по вопросам формирования

перечня мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период 2026-2030 годов

Дата проведения: 23.09.2026

Время проведения: 11:30

Место проведения: г. Сыктывкар,

ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 404

Участники заседания:

| Пихней Анастасия Александровна | - исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми |
| --- | --- |
| Авакян Анна Робертовна | - начальник отдела развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Минстрой Республики Коми) |
| Кузнецова Александра Григорьевна | - консультант отдела развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса Минстроя Республики Коми |
| Раевская Инна Николаевна | - начальник отдела регулирования тарифов в сфере газоснабжения Министерства тарифного регулирования Республики Коми |
| Волков Дмитрий Сергеевич | - заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ВКС) |
| Жаринов Антон Александрович | - заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» |
| Химишинец Айгюль Игоревна | - начальник отдела реализации проектов технологического присоединения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» |
| Ефимов Михаил Валерьевич | - начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Сыктывкар» |
| Семуха Сергей Витальтевич | - заместитель начальника единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газификация» (ВКС) |
| Горбенко Максим Сергеевич | - главный специалист отдела по работе с регионами, группы по работе с СЗФО Управления догазификации ООО «Газпром газификация» (ВКС) |
| Руденко Виталий Геннадьевич | - заместитель главы администрации МО «Усинск» (ВКС) |
| Кузиванов Александр Иванович | - заместитель руководителя администрации МО «Княжпогостский» (ВКС) |
| Садовский Алексей Викторович | - заместитель руководителя администрации МО «Корткеросский» (ВКС) |
| Новикова Наталья Викторовна | - Глава муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми - руководитель администрации (ВКС) |
| Гоголева Виктория Викторовна | - заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» – начальник управления ЖКХ (ВКС) |
| Сахарова Екатерина Игоревна | - исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства» администрации МР «Печора» (ВКС) |
| Алейников Андрей Аркадьевич | - заместитель руководителя администрации МР «Усть-Вымский» по вопросам строительства и ЖКХ (ВКС) |
| Анисимов Алексей Васильевич | - первый заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» (ВКС) |
| Карин Павел Викторович | - заместитель руководителя администрации МР «Сыктывдинский» (ВКС) |
| Артемьев Петр Петрович | - первый заместитель руководителя администрации МО «Ухта» (ВКС) |
| Рунов Николай Дмитриевич | - исполняющий обязанности руководителя администрации МР «Троицко-Печорский» (ВКС) |
| Худяев Михаил Михайлович | - заместитель руководителя администрации МР «Прилузский» (ВКС) |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Организация работы администраций муниципальных образований Республики Коми с собственниками домовладений, планируемых к подключению к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации, подлежащих к подключению в текущем году.

2. Предложение по упрощению порядка оформления ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:

1.1. О текущем состоянии и перспективах подключения домовладений в рамках газификации и догазификации в населенных пунктах Республики Коми, в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в 2026 году.

1.2. О проводимой работе с Министерством здравоохранения Республики Коми по газификации фельдшерско-акушерских пунктов.

1.3. Предложение об утверждении уведомительного порядка оформления ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов-вводов и упрощенный порядок на размещение газопроводов при реализации мероприятий по догазификации.

2. Организовать взаимодействие органов местного самоуправления Республики Коми с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:

2.1. Органам местного самоуправления назначить ответственных за взаимодействие с представителями АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по вопросам газификации в срок до 05.10.2026.

2.2. Органам местного самоуправления провести совместные встречи с жителями населенных пунктов, в которых имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, для информирования граждан о программе газификации Республики Коми в срок до 30.10.2026.

2.3. Органам местного самоуправления в населенных пунктах: д. Жуэд, 
д. Кебырыб, д. Парчег, д. Разгорт, д. Тыдор, с. Межадор, д. Чукачой, д. Шорйыв, д. Ягдор, с. Гам, д. Кырув, д. Большая Слуда и Малая Слуда сформировать и представить в адрес Минстроя Республики Коми и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» подомовые списки граждан, желающих газифицировать свои домовладения с учетом соответствия их домовладений критериям Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, в срок до 30.10.2026.

По итогам проведенной работы информировать Минстрой Республики Коми.

3. Органам местного самоуправления:

3.1. Не реже одного раза в год проводить полную инвентаризацию домовладений, ежеквартально направлять в адрес АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» уточненную информацию по потенциалу подключения к сетевому природному газу, в связи с вводом новых домовладений и убытием ветхих (аварийные) домовладений.

3.2. На регулярной основе осуществлять информационную работу с гражданами по вопросам газификации, в том числе путем размещения актуальной информации на стендах и сайтах муниципалитетов. Ссылки на информационные ресурсы в сети «Интернет» направить в адрес Минстроя Республики Коми в срок до 05.10.2026.

3.3. Рассмотреть возможность оптимизации процедуры по выдаче ордеров на производство земляных работ при прокладке газопроводов. Информировать Минстрой Республики Коми в срок до 15.10.2026.

4. Администрации МО ГО «Сыктывкар» в целях увеличения темпов подключения домовладений к сети газоснабжения провести личные приемы граждан и руководителей сельских поселений (не менее 2-х) с участием представителей АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в срок до 31.10.2026.

По итогам проведенной работы информировать Минстрой Республики Коми.

5. Администрациям МО ГО «Сыктывкар» и МО МО «Ухта» в целях увеличения темпов подключения домовладений, расположенных на территории садовых некоммерческих товариществ (далее – СНТ) к сети газоснабжения, провести рабочие встречи с председателями СНТ. Информировать Минстрой Республики Коми в срок до 31.10.2026.

Председатель  									        А.А. Пихней