| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования городского округа «Сыктывкар» |  | «СЫКТЫВКАР» кар кытшЛÖн муниципальнÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

от ________ №________

г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление

администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В приложении 1.3 к муниципальной программе:

1.1.1. Раздел 1 дополнить таблицей согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В разделе 2:

1.1.2.1. Таблицу 1 дополнить позициями 73, 74:

«

| 73 | Парковая зона в мкр. Сосновая поляна на территории п.г.т. Краснозатонский |
| --- | --- |
| 74 | Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Пера» п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 56 |

».

1.1.2.2. Дополнить таблицей 8 согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 1.4 к муниципальной программе в пункте 5 подпункт 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя  руководителя  администрации МО ГО «Сыктывкар» Гонтаря А.Г.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -

руководитель администрации  			                               В.Б. Голдин

Приложение  1 к постановлению  администрации

МО ГО «Сыктывкар»  от  ________ № ____________

# «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  В 2026 ГОДУ

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

(с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми)

| N п/п | Адрес, кадастровый номер земельного участка | Источник финансирования мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Школьный пер., д. 8 (земельный участок 11:05:0201021:25) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 2 | ул. Пушкина, д. 6 (земельный участок 11:05:0106050:6) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 3 | ул. Куратова, д. 79 (земельный участок 11:05:0106046:4) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 4 | Октябрьский пр-т. д. 146 (земельный участок 11:05:0106011:2) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 5 | ул. Тентюковская, д. 123 (земельный участок 11:05:0103010:29) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 6 | ул. Ветеранов, д. 8 (земельный участок 11:05:0103010:101) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 7 | ул. Кутузова, д. 17 (земельный участок 11:05:0106013:2476) | Республиканский бюджет РК Местный бюджет |

».

Приложение  2 к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от  ________ № ____________

## «ТАБЛИЦА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2026 ГОДУ

| N п/п | Наименование общественной территории | Источник финансирования мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ### Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») |  |  |
| 1 | Парковая зона в мкр. Сосновая поляна на территории п.г.т. Краснозатонский | Федеральный бюджет Республиканский бюджет РК Местный бюджет |
| 2 | Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Пера» п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 56 | Федеральный бюджет Республиканский бюджет РК Местный бюджет |

».

Приложение  3 к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»  от  ________ № ____________

«4) 2025 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок окончания реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сметной документации и устройство тротуара вдоль нечетной стороны улицы Ломоносова от улицы Ухтинская до улицы Краснозатонская в поселке городского типа Краснозатонский | 31.12.2025 |
| 2 | Ремонтные работы дорожного покрытия заезда к МАОУ «СОШ № 38» города Сыктывкара, расположенного на территории ГАПОУ "СТЭК», от улицы Катаева вдоль жилого дома по улице Катаева, дом 33А, протяженностью 107 метров | 31.12.2025 |
| 3 | Ремонтные работы дорожного покрытия заезда к МАОУ «СОШ № 38» города Сыктывкара от дома 33А по улице Катаева, вдоль стадиона МАОУ «СОШ N 38», вдоль жилого дома по улице Коммунистическая, дом 76А, протяженностью 328 метров | 31.12.2025 |
| 4 | Благоустройство территории у МАДОУ «ЦРР - д/сад N 116» по адресу: город Сыктывкар, напротив многоквартирного дома по улице Петрозаводская, дом 36 | 31.12.2025 |
| 5 | Приобретение и установка оборудования для видеонаблюдения на общественной территории у дома по адресу: город Сыктывкар, улица Малышева, дом 13, «Стена Цоя» (улица Печорская) и в экстрим-парке (Октябрьский проспект/улица Ветеранов) | 31.12.2025 |
| 6 | Устройство площадки для выгула собак около дома по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 180/1, вдоль улицы Петрозаводской | 31.12.2025 |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов напротив дома 46 по улице Печорской в городе Сыктывкаре | 31.12.2025 |
| 8 | Приобретение и установка современного уличного детского игрового комплекса напротив дома по адресу: город Сыктывкар, улица Мира, дом 4 | 31.12.2025 |
| 9 | Создание мурала (рисунка) на стене дома по адресу: город Сыктывкар, улица Мира, дом 27/6 | 31.12.2025 |
| 10 | Ремонт мурала (рисунка) на стене многоквартирного дома по адресу: город Сыктывкар, улица Мира, дом 30 | 31.12.2025 |

».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»

«О внесении изменений в постановление администрации

МО ГО «Сыктывкар»  от 27.12.2017 № 12/4531»

Проект внесен Управлением жилищно-коммунального хозяйства

администрации МО ГО «Сыктывкар»

Начальник Управления          	___________________         Н.В. Дайновский		             (подпись)

| № п/п | Должность лица, согласовавшего проект | Фамилия, инициалы имени и отчества лица, согласовавшего проект | Результат согласования, дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый заместитель руководителя администрации | А.Г. Гонтарь |  |
| 2. | Заместитель руководителя администрации | Л.В. Туркова |  |
| 3. | Начальник правового управления администрации | Н.В. Куделина |  |
| 4. | И.о. Начальника Управления экономики и анализа | Е.А. Севастьянова |  |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»

«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.12.2017 № 12/4531».

Внесение изменений в муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар»  «Развитие современной городской среды» обусловлено необходимостью:

1) корректировки перечня общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2018 - 2027 годах и формирования перечня общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2026 году в соответствии с решениями, принятыми на заседании общественной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» № 5 от 17.06.2025;

Протокол размещен по ссылке: https://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/informatsiya-o-realizatsii-proekta/.

2) формирования перечня дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2026 году в соответствии с решениями, принятыми на заседании общественной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» № 7 от 31.07.2025 г.;

Протокол размещен по ссылке: https://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/informatsiya-o-realizatsii-proekta/.

Необходимость корректировки муниципальной программы (в части пунктов 1) и 2) пояснительной записки) обусловлена требованиями,  установленными  Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 (приложение 2.15, далее - Правила).

В соответствии с требованиями Правил,  соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды содержит обязательство муниципального образования по актуализации адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также адресного перечня дворовых территорий не позднее 1 сентября текущего года.

3) корректировки перечня народных наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2025 году в связи с изменениями в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 28 ноября 2024 г. N VII-11/59.

Процедура оценки регулирующего воздействия проекта акта не требуется, поскольку он не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Расходование средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на указанные цели.

Начальник Управления ЖКХ                                                                        Н.В. Дайновский

Бондаренко Оксана Богдановна

(8212) 44-56-72

ЛИСТ РАССЫЛКИ

постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»

«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.12.2017 № 12/4531»

| № п/п | Фамилия И.О. должностного лица, наименование отраслевого (функционального) органа администрации, юридического лица, фамилия и.о. физического лица | Вид отправки: электронный/ бумажный (копия акта, заверенная печатью отдела работы с документами/надлежащим образом заверенная копия акта) | Адрес отправки: электронный/ почтовый | Количество требуемых экземпляров на бумажном носителе/ необходимость опубликования (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.Г. Гонтарь | электронный | по СЭД «Директум» | --- |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | электронный, бумажный (копия акта, заверенная печатью отдела работы с документами) | по СЭД «Директум» | 1 |
| 3. | Управление экономики и анализа администрации | электронный | по СЭД «Директум» | --- |
| 4. | Департамент финансов администрации | электронный | по СЭД «Директум» | --- |
| 5. | Правовое управление администрации | электронный | по СЭД «Директум» | --- |
| 6. | Администрация Эжвинского района | электронный | по СЭД «Директум» | --- |
| Всего: |  |  |  |  |
| 7. | Редакция газеты «Панорама столицы» |  |  | Да |
| 8. | ИС «Консультант плюс» |  |  | Да |
| 9. | ИС «Гарант» |  |  | Да |
| 10. | Сайт |  |  | Да |
| *ИТОГО: |  |  |  |  |

Начальник Управления ЖКХ                                                                        Н.В. Дайновский