АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городского округа  «Сыктывкар»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МО ГО «СЫКТЫВКАР» «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА 2020 ГОД

Ответственный исполнитель:

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – УАГС и З).

___________________________________

Осипов Владимир Владимирович, Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

____________________________________

Цешковский Юрий Анатольевич,  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Дата составления отчета: 15 февраля 2021

Непосредственный исполнитель:

Консультант отдела развития и городского строительства

Полищук Лариса Евгеньевна, (8212) 29-41-72,  Polishuk-LE@syktyvkar.komi.com.

Отчет о реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» за 2020 год

- Основные результаты, достигнутые в 2020 году по подпрограмме «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности»

- Актуализирована схема теплоснабжения до 2040 года по состоянию на 2021 год. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.10.2020 N 10/2431 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2021 год.

- Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28 мая 2020 г. № 49/2020-693 внесены изменения в генеральный план МО ГО «Сыктывкар».

- Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28 мая 2020 № 49/2020-694           внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

- Согласовано 32 колерных паспорта, (в том числе МКД по ул. Домны-Каликовой-Интернациональная, ул. Морозова, ул. Пушкина).

- Согласовано 134 дизайн - проектов вывесок (в том числе ул. Ленина 55.               ул. Коммунистическая, ул. Советская 8, ул. Интернациональная 119,                  ул. Громова, 27, ул. Советская, 16, Тентюковская, 333, ул. Маркова, 1,           ул. Ленина, 43, ул. Советская, 24).

- Демонтировано 14 штендеров (ул. Петрозаводская, д.21/1, ул. Малышева,1 1а).

- Подготовлено 1180  услуг для осуществления градостроительной деятельности и 1570 в сфере землеустройства и земельных отношений.

По всем целевым показателям (индикаторам) подпрограммы 1  муниципальной программы плановые значения достигнуты.

2. Основные результаты, достигнутые в 2020 году по подпрограмме 2 «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»».

- Выполнены кадастровые работы по постановке на государственный кадастровый учёт – на 33 земельных участка.

- Предоставлено  в собственность граждан и юридических лиц 142 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена.

- Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 417 земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена.

- Предоставлено в безвозмездное пользование 224 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена.

- В рамках проведения муниципального земельного контроля проведено 43 внеплановых выездных проверки в отношении 66 физических лиц. Оснований, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 для проведения внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не установлено.

- В рамках проведения претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам на землю, предъявлено 374 претензии, подано 60 исковых заявлений, из них удовлетворено 67 претензий и 37 исковых заявлений. Взыскано по 38 искам, 5468,19 тыс. рублей. По исполнительным листам погашено в добровольном порядке 39 иска, в сумме 2720,52 тыс. рублей.  Проведено 5 заседаний комиссий по задолженности по налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

- Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 8 485 земельных участков в 31 кадастровом квартале.

СНТ «Рябинка» Дырнос      СНТ «Колос» Дырнос

СНТ «Коммунальник - 2» Дырнос

СНТ «Нептун» Дырнос

СНТ «Кедр» Дырнос

СНТ «Ранчо» Дырнос

СНТ «Факел» Максаковка

СНТ «Чайка» Максаковка

СНТ «Нетканщик» Максаковка

СНТ «Солнечное» Максаковка

СНТ «Светлана» Максаковка

СНТ «Энергостроитель» Эжва

СНТ «Исток» Эжва

СНТ «Рассвет» Максаковка

СНТ «Дружба» Дырнос

СНТ «Верба» Дырнос

СНТ «Вычегда» Дырнос

СНТ «Восход» Дырнос

3. Программа эффективна: цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов.